## Slide 1: Unidad 2: Scrum + IA + Agentes en Entorno Real
Integración Profesional de Agentes IA bajo Scrum
  Delegación estratégica dentro del Sprint
  Gobernanza técnica y validación automática

## Slide 2: Cambio de Paradigma en Scrum
Antes: Scrum coordinaba humanos
  Ahora: Scrum coordina humanos + agentes IA
  Mayor velocidad requiere mayor control
  Validación automática obligatoria

## Slide 3: Eventos Scrum en Entorno AI-Augmented
Sprint Planning: identificar tareas delegables
  Daily: revisión técnica de generación IA
  Sprint Review: validar métricas reales
  Retrospective: analizar calidad de delegación

## Slide 4: Definition of Ready Extendida
Historia delimitada técnicamente
  Restricciones explícitas
  Criterios medibles
  Nivel de delegación definido

## Slide 5: Definition of Done Extendida
CI verde obligatorio
  Coverage ≥ 70%
  Lint sin errores críticos
  Documentación actualizada
  Supervisión IA documentada

## Slide 6: Delegación Estratégica
Delegable: utilidades, tests, refactor simple
  No delegable: arquitectura crítica, seguridad
  Prompt estructurado como artefacto técnico

## Slide 7: Métricas Clave del Sprint
Coverage por sprint
  Fallos CI por iteración
  Iteraciones por tarea delegada
  Ratio delegación vs supervisión

## Slide 8: Riesgos de Automatización sin Control
Inflación artificial de velocidad
  Deuda técnica acelerada
  Dependencia excesiva del agente
  Falsa productividad

## Slide 9: Flujo de Delegación IA en Scrum

## Slide 10: Sprint Simulado – Laboratorio
Planificación del backlog
  Delegación estructurada
  Validación con métricas
  Retrospective técnica