## Slide 1: Unidad 2: Scrum + IA + Agentes en Entorno Real
Integración Profesional de Agentes IA bajo Scrum
  Delegación estratégica dentro del Sprint
  Gobernanza técnica y validación automática
Notes: Explicar que esta unidad cambia el enfoque individual de la Unidad 1 hacia operación en equipo bajo Scrum. Resaltar que ahora la IA es parte del flujo formal del Sprint.

## Slide 2: Cambio de Paradigma en Scrum
Antes: Scrum coordinaba humanos
  Ahora: Scrum coordina humanos + agentes IA
  Mayor velocidad requiere mayor control
  Validación automática obligatoria
Notes: Profundizar en cómo la velocidad aumentada sin control genera deuda técnica acelerada. Dar ejemplo real de equipo que automatiza sin métricas.

## Slide 3: Eventos Scrum en Entorno AI-Augmented
Sprint Planning: identificar tareas delegables
  Daily: revisión técnica de generación IA
  Sprint Review: validar métricas reales
  Retrospective: analizar calidad de delegación
Notes: Explicar cómo cada evento Scrum se adapta al uso de agentes. Destacar que la Daily incluye revisión técnica, no solo estatus.

## Slide 4: Definition of Ready Extendida
Historia delimitada técnicamente
  Restricciones explícitas
  Criterios medibles
  Nivel de delegación definido
Notes: Enfatizar que sin restricciones claras, el agente generará código ambiguo. Comparar una historia mal definida vs bien definida.

## Slide 5: Definition of Done Extendida
CI verde obligatorio
  Coverage ≥ 70%
  Lint sin errores críticos
  Documentación actualizada
  Supervisión IA documentada
Notes: Recalcar que DoD ahora incluye métricas automáticas obligatorias. Sin CI verde no se considera terminado.

## Slide 6: Delegación Estratégica
Delegable: utilidades, tests, refactor simple
  No delegable: arquitectura crítica, seguridad
  Prompt estructurado como artefacto técnico
Notes: Dar ejemplos concretos de tareas delegables y no delegables. Explicar que el prompt se convierte en artefacto técnico revisable.

## Slide 7: Métricas Clave del Sprint
Coverage por sprint
  Fallos CI por iteración
  Iteraciones por tarea delegada
  Ratio delegación vs supervisión
Notes: Explicar cómo medir madurez del equipo. Mostrar que demasiadas iteraciones indican mala definición inicial.

## Slide 8: Riesgos de Automatización sin Control
Inflación artificial de velocidad
  Deuda técnica acelerada
  Dependencia excesiva del agente
  Falsa productividad
Notes: Usar caso hipotético donde velocity aumenta pero calidad baja. Conectar con importancia de gobernanza.

## Slide 9: Flujo de Delegación IA en Scrum
Notes: Explicar cada paso del flujo. Subrayar que el agente ejecuta, pero el ingeniero decide y valida.

## Slide 10: Sprint Simulado – Laboratorio
Planificación del backlog
  Delegación estructurada
  Validación con métricas
  Retrospective técnica
Notes: Explicar que el laboratorio replica un Sprint real. Indicar que la evaluación se basa en control, no cantidad de código.